專題製作週進度表

組別：第  01 組

| 學生姓名 | 03 賴婉方 04 王翊承 23 陳宣叡 | 專題名稱 | 資訊理論分析模擬系統 |
| --- | --- | --- | --- |
| 週 次 | 4 | 討論日期 | 115年09月23日 |
| 預定進度 | 做完第三個模組、做困難版手冊 |  |  |
| 實際描述 |  |  |  |
| 遭遇問題 |  | 解決對策 |  |
| 1.目前做好的模組串不起來 |  | 重新檢查程式 |  |
| 2.模組3不穩定 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 本週感想 |  |  |  |