# 專題製作週進度表

組別：第 01 組

| 學生姓名 | 03 賴婉方 04 王翊承 23 陳宣叡 | 專題名稱 | 資訊理論分析模擬系統 |
| --- | --- | --- | --- |
| 週 次 | 5 | 討論日期 | 115年09月30日 |
| 預定進度 | 撰寫使用手冊；三角翻釋模組設計；三角翻釋模組麵包板測試 |  |  |
| 實際描述 | 手冊在經過重新閱覽後，發現學習到的知識不如想像中多，因此加入模組背後理論的說明與教學。 |  |  |
| 遭遇問題 |  | 解決對策 |  |
| 1. 目前模組的設計實用性不高 |  | 重新改變設計 |  |
| 2. 電路未加提升電阻 |  | 補焊接 |  |
| 3. 手冊提供資訊不足 |  | 加入更多說明 |  |
| 本週感想 | 進度比我們預期的還要慢。 |  |  |